## Slide 1: KPC TerraNova SAS
Implémentation d’une nouvelle société dans SAP

## Slide 2: Fonctionnalités identifiées
Démarrage de la scté TerraNova au + tard le 10 septembre
Gestion budgétaire par centre de responsabilité
Saisies des commandes FGX
Réceptions et factures non parvenues
Saisie de factures fournisseurs
Règlements automatiques
Mise en place des ordres internes reel immobilisation pour le matériel de bureau et aménagement des locaux
Saisie des temps pour les ‘KPC’ avec validation du Track
Saisie des temps pour les prestataires avec validation, du track

## Slide 3: Structure organisationnelle
Périmètre analytique V000 (idem Valois)
Société 2000 KPC TerraNova SAS
Plan de comptes opérationnel US GAAP (idem Valois)
Plan de comptes alternatif PCG (idem Valois SAS)
Division 2010 TerraNova
Organisation d’achats VA20 TerraNova
Groupe d’acheteurs ATN
Achats TerraNova

## Slide 4: Structure analytique
1 seul centre de profit : TERRANOVA
Hiérarchie de centres de coûts
  Centres de coûts Project Management’ Europe & US
  Un centre de coûts par phase et track
  Un centre de coûts par origine et track(pour les refacturations de salaires et la saisie des heures)
  Groupes de centres de coûts par brand et phase et track
Ordre d’investissement
  Pour les aménagements de locaux
  Imputés sur comptes généraux (pas de fiche immo)
  Calcul et comptabilisation manuelle des amortissements sur CC ‘Project Management’

## Slide 5: Structure analytique : proposition
TerraNova
Projet Manag FR
Projet Manag
US
Ordres d’investissement
Centre de coûts Centraux
Centre de coûts Entité
Ordre interne reel
Valois FICO
Valois SChain
EMSAR FICO…
BP FI-CO
BP S Chain
Réal FI-CO
Centre de coûts Phase & track
Réal ……

## Slide 6: Codification de la structure analytique
Pour gerer au mieux les groupes de centres ,nous préconisons une codification sur 5digits
2 ( scte ) 1 premier digit
2 x 1 digit en 2eme position
0 réservé pour les phases
9 CC ‘Projet Management’ Terranova
1 CC ‘origine’ Valois SAS
2 CC ‘origine’ EMSAR …….
20 0 réservé ‘origine’
  1 ( phase ) CC Phase Blue Print
2 CC Phase Réalization
3 CC Phase Test
4 CC Phase Training
5 CC Phase Roll In …….
201 10 (track) CC BP FICO
20 CC BP Supply chain ……
.

## Slide 7: Structure analytique des Centres de Couts

## Slide 8: Processus Budget
Budget des ordres d’investissement
Budget des centres de coûts « structure »
Budget des taux horaires (saisie des heures)
-TA
Budget annuel
KO22
KP06
KP26
CC ???
Budget des centres de coûts « Phase »
budget sur Phase track
avec déversement sur le CC Origine

## Slide 9: Processus Commandes
Cde de FG
Cde d’inv.
Régie sur phase non immo
CC
Art
CC
FS
OI
Art
Réception
Réception
Saisie des heures presta
FNP
Régie avec FS
????
Déversement compte d’immo
Notes: Saisie des heures prestataire : CATSXT_ADMIN
Création automatique des saisies de services : CATM
Validation des saisies de services : ML81N
Déversement compte d’immo : KO8G

## Slide 10: Processus Saisie des heures salariés KPC
Saisie des temps
CAT2 avec
validation du Track
La validation par le track de la saisie des temps oblige de passer par la transaction CAT2 donc la mise en place de la gestion des matricule est necessaire ,
le lien matricule au type d’activité avec une valorisation au plus prêt du prix réel de la journée nécessite la création de type activité propre à chaque contributeur ( voir toutefois si, en fonction de l’analyse du prix de la journée si on peut limiter les TA ) .
Il faut donc créer:
un domaine du personnel ZTER ,
2 sous domaines pour distinguer le personnel détaché ( INT) des prestataires ( EXT).
Un schéma de saisie des temps TERANOV
Création des matricules , les matricules seront numérotés séquentiellement .
Création des types activité codification 3 positions( ex PVA Pierre Valli)
Mettre en place le bath journalier d’alimentation des CCouts après validation .
Définir les transactions de validation et les reports (CADO ).

## Slide 11: Processus Factures fournisseurs & règlements
Facture sur commande
Facture sans commande
Règlements automatiques et manuels
Refacturation des brands (imputée sur CC Entité)
Netting
FB60
MIRO
F110
FB60
F-02

## Slide 12: Réallocation des coûts cycle de repartition
Frais Gx (US et Europe)
CC Track/phase
Des cycles de répartition déverseront en fin de période :
les couts réels vers les centres ‘Phase –track’
les budgets vers les centres ‘Phase –track’

## Slide 13: Work in process
A la fin de chaque période, une écriture manuelle est passée dans la comptabilité pour solder les comptes de résultats et les passer en stock
2 comptes de stocks sont prévus :
  L’un pour les dépenses immobilisables
  L’autre pour les charges

## Slide 14: Processus Cash Pooling
Alimentation compte bancaire (Societe generale)
Cash Pooling KPC Inc
KPC SAS
KPC GmbH

## Slide 15: Refacturation finale
KPC Inc absorbe à la fin du projet KPC TerraNova SAS .
La fin du projet correspond au dernier
‘roll out+support’
Une écriture au débit du client KPC Inc sera passée .
Les comptes de stock de Terranova seront soldés

## Slide 16: RH et salaires
Pas de paie dans TerraNova
Key user : contrôleur de gestion TerraNova (Oscar Allieri)

## Slide 17: Fiche de service :Nouveauté
Permet la gestion des prestations
La mise en place de la FS dépendra de l’avancement de la création de la société TerraNova