## Slide 1: KPC TerraNova SAS
Implémentation d’une nouvelle société dans SAP

## Slide 2: Fonctionnalités identifiées
Démarrage de la scté TerraNova au + tard le 10 septembre
Gestion budgétaire par centre de responsabilité
Saisies des commandes FGX et invest
Réceptions et factures non parvenues
Saisie de factures fournisseurs
Règlements automatiques
Mise en place des ordres internes réels d’investissement pour le matériel de bureau et aménagement des locaux
Saisie des temps pour les ‘KPC’ avec validation du Track

## Slide 3: Structure organisationnelle
Périmètre analytique V000 (idem RUBIX)
Société 2000 KPC TerraNova SAS
Plan de comptes opérationnel US GAAP (idem RUBIX)
Plan de comptes alternatif PCG (idem RUBIX SAS)
Division 2010 TerraNova
Organisation d’achats VA20 TerraNova
Groupe d’acheteurs ATN
Achats TerraNova

## Slide 4: Structure analytique
1 seul centre de profit : TERRANOVA
Hiérarchie de centres de coûts
  Centres de coûts ‘Project Management’ Europe & US
  Un centre de coûts par phase et track
  Un centre de coûts par Entité et track(pour les refacturations de salaires et la saisie des heures)
  Groupes de centres de coûts par brand et phase et track
Ordre d’investissement
  Pour les aménagements de locaux
  Imputés sur comptes généraux (pas de fiche immo)
  Calcul et comptabilisation manuelle des amortissements sur CC ‘Project Management’ (EUR)

## Slide 5: Structure analytique : proposition
TerraNova
Projet Manag FR
Projet Manag
US
Ordres d’investissement type ZTER
Centre de coûts Centraux
Centre de coûts Entité
Ordre interne réel
RUBIX FICO
RUBIX SChain
EMSAR FICO…
BP FI-CO
BP S Chain
Réal FI-CO
Centre de coûts Phase & track
Réal ……
Training
Communication
Centre de coûts « non capitalisables »

## Slide 6: Codification de la structure analytique
Pour gérer au mieux les groupes de centres ,nous préconisons une codification sur 5digits
2 ( scte ) 1 premier digit
2 x 1 digit en 2eme position
0 réservé pour les phases
9 CC ‘Projet Management’ Terranova
1 CC ‘Entité’ RUBIX SAS
2 CC ‘Entité’ EMSAR …….
20 0 réservé ‘Entité’ ou phase
  1 ( phase ) CC Phase Blue Print
2 CC Phase Réalization
3 CC Phase Test
4 CC Phase Training
5 CC Phase Roll In …….
201 10 (track) CC BP FICO
20 CC BP Supply chain ……
.

## Slide 7: Structure analytique des Centres de Couts

## Slide 8: Processus Budget
Budget des ordres d’investissement
Budget des centres de coûts « Entité »
Budget des taux horaires (saisie des heures)
Type d’activité et CC Entité
Budget annuel
KO22
KP06
KP26
Budget des centres de coûts « Phase »
budget sur Phase track
avec déversement sur le CC Entité
OK
OK
OK

## Slide 9: Processus Commandes
Cde de FG
Cde d’inv.
CC
Art
OI
Art
Réception
Réception
Déversement compte d’immo
OK sauf user-exit
OK sauf user-exit
OK
OK
Cde de prestations
CC
Art
Réception en fonction des rapports d’activité IDS

## Slide 10: Immobilisations et amortissements
Les amortissements sont calculés et comptabilisés via le module FI-AA

## Slide 11: Processus Saisie des heures salariés KPC
Saisie des temps
CAT2 avec
validation du Track leader
La validation par le track de la saisie des temps oblige de passer par la transaction CAT2 donc la mise en place de la gestion des matricule est nécessaire ,
le lien matricule au type d’activité avec une valorisation au plus prêt du prix réel de la journée nécessite la création de type activité propre à chaque contributeur (voir toutefois si, en fonction de l’analyse du prix de la journée, on peut limiter les TA ) .
Il faut donc créer:
un domaine du personnel ZTER ,
2 sous domaines pour distinguer le personnel détaché (INT) des prestataires ( EXT).
Un profil de saisie des temps 005
Création des matricules, les matricules seront numérotés séquentiellement .
Création des types activité codification 3 positions (ex PVA Pierre Valli)
Mettre en place le batch journalier d’alimentation des CCouts après validation (CAT7).
Définir les transactions de validation (CAPP) et les reports (CADO).
La saisie d’un nombre d’HEURES (vs jours) est requise dans la saisie des temps
OK

## Slide 12: Processus Factures fournisseurs & règlements
Facture sur commande
Facture sans commande
Règlements automatiques et manuels
Refacturation des Sociétés (imputée sur CC Entité)
Netting
FB60
MIRO
F110
FB60
F-02
OK
OK
OK
OK
OK
Notes: Liste des sociétés :
RUBIX France 3678
Seaquist Closures USA 7786
Emsar Italy 3456
KPC 4666
Pfeiffer Germany 3463
SPD USA 4636
Seaquist Closures Germany
RUBIX Dispray 5858
SPD Germany 3455
EMSAR Inc.

## Slide 13: Réallocation des coûts cycle de répartition
Frais Gx (US et Europe)
CC Track/phase
Des cycles de répartition globale déverseront en fin de période :
les coûts réels vers les centres ‘Phase –track’
les budgets vers les centres ‘Phase –track’

## Slide 14: Work in process
A la fin de chaque période, une écriture manuelle est passée dans la comptabilité pour solder les comptes de résultats et les passer en stock
2 comptes de stocks sont prévus :
  L’un pour les dépenses immobilisables de software (heures saisies sur les natures comptables 943xxx et dépenses sur CC Capitalisables)
  L’autre pour les charges
  Le WIP ne concerne ni les immos corporelles ni certains types de charges (amortissements)
 | US GAAP | PCG
D | 3210015 B/S Prepaid | 345005 B/S Stock non-cap.
C | 18100005 P&L Charge | 713455 P&L Δ Stocks non-cap.
 | US GAAP | PCG
D | 34400803 B/S IEC | 345000 B/S Stock cap.
C | 18100000 P&L Δ Stocks | 713450 P&L Δ Stocks cap.

## Slide 15: Synthèse
4 cas de figure
CC Entités
Refacturation
CC Proj
FGx, Saisie des heures OB+HW
CC Phases
Saisie des heures
Répartit°
Mise en stock capitalisable (IEC en GAAP)
Immos corporelles comptabilisées comme telles (matériel de bureau, agencement, …)
CC Non-cap
FGx, Saisie des heures AM, amorts. Immos corporelles
Mise en stock non-capitalisable (charges en GAAP)
Écriture manuelle fin de mois
Charges comptabilisées comme telles (training ou com en fonction de la phase)

## Slide 16: Processus Cash Pooling
Alimentation compte bancaire (Société générale, 30100090)
Cash Pooling KPC Inc
KPC SAS
KPC GmbH

## Slide 17: Refacturation finale
KPC Inc absorbe à la fin du projet KPC TerraNova SAS .
La fin du projet correspond au dernier ‘roll out+support’
Une écriture au débit du client KPC Inc sera passée .
Les comptes de stock de TerraNova seront soldés

## Slide 18: RH et salaires
Pas de paie dans TerraNova
Key user : contrôleur de gestion TerraNova (Oscar Allieri)

## Slide 19: Fiche de service : Nouveauté
Permet la gestion des prestations
La mise en place de la FS dépendra de l’avancement de la création de la société TerraNova
Régie sur phase non immo
CC
FS
Saisie des heures presta
FNP
Régie avec FS
(fiches services non mises en place)